# 模型训练报表

(2020-08-12 02:36:50 边海元 由禅道专业版导出)

## 基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| **起止时间** | 2020-08-06 ~ 2020-08-14 |
| **负责人** | 边海元 |
| **参与人员** | 边海元 |
| **项目目标** |  |
| **概况** | 本页共**3**个需求，预计个工时，用例覆盖率**0%**。  共测试了**1**个版本。共有**18**个用例，共执行**18**个用例，产生了**152**个结果，失败的用例有**4**个。  共发现**42**个Bug ，遗留**8**个Bug 。用例执行产生个Bug 。有效Bug率（方案为已解决或延期 / 状态为已解决或已关闭）：**88.24%**，用例发现Bug率（用例创建的Bug / 发现Bug数）：**0%** |

## 测试范围

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **P** | **需求名称** | **创建** | **指派** | **预计** | **状态** | | **阶段** | |
| 93 | 2 | [HA模式开发](http://apulis.zentaopm.com/story-view-93.html) | 蔡翔 | Closed |  | 已关闭 | | 已关闭 | |
| 94 | 2 | [docker harbor 支持](http://apulis.zentaopm.com/story-view-94.html) | 蔡翔 | Closed |  | 已关闭 | | 已关闭 | |
| 111 | 3 | [第一次部署完成后，所有资源可自动分配到platform](http://apulis.zentaopm.com/story-view-111.html) | 褚云霞 | 蔡翔 |  | 激活 | | 已立项 | |
| **ID** | **P** | **Bug标题** | **创建** | **解决者** | **解决日期** | | **状态** | |
| 662 | 1 | [在专家系统中，删除默认的虚拟集群platform后，代码开发和训练作业中无设备类型可选择](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-662.html) | 褚云霞 | 蔡翔 | 2020-07-24 17:04:30 | | 已解决 | |
| 664 | 1 | [新增数据集，上传600M的压缩包，上传失败](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-664.html) | 林伟 | 徐开元 | 2020-07-24 10:34:00 | | 已解决 | |
| 711 | 3 | [数据集下载完成后，建议将服务器上的压缩包删除](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-711.html) | 褚云霞 | 蔡翔 | 2020-07-22 12:11:34 | | 已解决 | |
| 747 | 2 | [【代码开发】【创建开发环境】创建开发环境时，引擎类型选择apulistech/ubuntu:18.04-amd64后，job一直是调度中（scheduling）的状态，无法创建成功](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-747.html) | 何精朗 |  | 0000-00-00 00:00:00 | | 激活 | |
| 753 | 2 | [【标注数据集】标注完最后一张图片后，点击提交，页面报错，如gif所示](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-753.html) | 何精朗 | 陈增龙 | 2020-07-31 10:31:56 | | 已解决 | |
| 758 | 3 | [【数据标注】在数据集列表中，选择一个数据集进行转换，点击转换后，前端马上请求接口获取列表，但状态未更新，容易造成未操作的错觉](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-758.html) | 何精朗 | 陈增龙 | 2020-08-07 20:45:04 | | 已解决 | |
| 760 | 3 | [【数据标注】转换图片数据集失败](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-760.html) | 何精朗 | 陈增龙 | 2020-07-31 15:51:12 | | 已解决 | |
| 774 | 3 | [【模型管理】搜索关键字筛选后，清除搜索框内的字符，再点击刷新按钮，接口传参依然还有上次搜索的字符，页面显示结果与搜索框内容不符](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-774.html) | 何精朗 | 李小雄 | 2020-08-03 18:40:34 | | 已解决 | |
| 807 | 2 | [一键升级功能不完善，未达到使用标准](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-807.html) | 褚云霞 | 唐朝阳 | 2020-08-10 09:21:31 | | 已解决 | |
| 815 | 2 | [【边缘推理】新建推理，状态超过30min依旧是转换中，无其他响应](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-815.html) | 边海元 |  | 0000-00-00 00:00:00 | | 激活 | |
| 817 | 3 | [【数据集管理】【数据集标注】标注管理中我的项目的链接打开无响应](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-817.html) | 边海元 | 曾鹏浩 | 2020-08-04 10:17:16 | | 已解决 | |
| 818 | 3 | [【可视化运维】一键升级重复部署相同版本](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-818.html) | 边海元 | 唐朝阳 | 2020-08-10 09:21:49 | | 已解决 | |
| 834 | 3 | [开发环境中的引擎类型为pytorch:2.0，启动后查看pytorch版本，实际为1.5.0](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-834.html) | 褚云霞 |  | 0000-00-00 00:00:00 | | 激活 | |
| 839 | 2 | [模型评估列表，搜索字符带空格时报错](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-839.html) | 褚云霞 | 彭碧峰 | 2020-08-11 14:32:46 | | 已解决 | |

## 测试轮次

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **名称编号** | **构建者** | **打包日期** |
| 39 | [v1.0](http://apulis.zentaopm.com/build-view-39.html) | 何精朗 | 2020-07-30 |

## 关联的用例


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **P** | **用例标题** | **用例类型** | **指派给** | **执行人** | **执行时间** | **结果** | **状态** |
| 139 | 1 | [【模型训练】查看模型训练作业列表](http://apulis.zentaopm.com/testcase-view-139.html) | 功能测试 |  | 边海元 | 2020-08-11 00:39:58 | 失败 | 已完成 |
| 140 | 1 | [【模型训练】通过状态关键字查看训练作业列表](http://apulis.zentaopm.com/testcase-view-140.html) | 功能测试 |  | 边海元 | 2020-08-11 00:39:58 | 通过 | 已完成 |
| 141 | 1 | [【模型训练】通过作业名称搜索模型训练作业列表](http://apulis.zentaopm.com/testcase-view-141.html) | 功能测试 |  | 边海元 | 2020-08-11 00:39:58 | 通过 | 已完成 |
| 142 | 1 | [【模型训练】刷新模型训练作业列表](http://apulis.zentaopm.com/testcase-view-142.html) | 功能测试 |  | 边海元 | 2020-08-11 00:39:58 | 通过 | 已完成 |
| 143 | 2 | [【模型训练】查看模型训练作业详情](http://apulis.zentaopm.com/testcase-view-143.html) | 功能测试 |  | 边海元 | 2020-08-11 00:39:58 | 通过 | 已完成 |
| 144 | 1 | [【模型训练】创建模型训练作业列表之手动参数配置](http://apulis.zentaopm.com/testcase-view-144.html) | 功能测试 |  | 边海元 | 2020-08-11 00:39:58 | 通过 | 已完成 |
| 145 | 1 | [【模型训练】创建模型训练作业列表之导入训练参数](http://apulis.zentaopm.com/testcase-view-145.html) | 功能测试 |  | 边海元 | 2020-08-11 00:39:58 | 通过 | 已完成 |
| 146 | 1 | [【模型训练】创建模型训练作业列表之增加训练参数](http://apulis.zentaopm.com/testcase-view-146.html) | 功能测试 |  | 边海元 | 2020-08-11 00:39:58 | 通过 | 已完成 |
| 147 | 1 | [【模型训练】创建模型训练作业列表之训练模式和资源配置](http://apulis.zentaopm.com/testcase-view-147.html) | 功能测试 |  | 边海元 | 2020-08-11 00:39:58 | 通过 | 已完成 |
| 148 | 1 | [【模型训练】创建模型训练作业列表之必填项配置](http://apulis.zentaopm.com/testcase-view-148.html) | 功能测试 |  | 边海元 | 2020-08-11 00:39:58 | 通过 | 已完成 |
| 149 | 1 | [【模型训练】创建模型训练作业列表之立即创建](http://apulis.zentaopm.com/testcase-view-149.html) | 功能测试 |  | 边海元 | 2020-08-11 00:39:58 | 通过 | 已完成 |
| 150 | 1 | [【模型训练】创建模型训练作业列表之停止训练](http://apulis.zentaopm.com/testcase-view-150.html) | 功能测试 |  | 边海元 | 2020-08-11 00:39:58 | 通过 | 已完成 |
| 151 | 1 | [【模型训练】保存模型训练作业的参数](http://apulis.zentaopm.com/testcase-view-151.html) | 功能测试 |  | 边海元 | 2020-08-11 00:39:58 | 通过 | 已完成 |
| 152 | 2 | [【训练参数管理】刷新和搜索训练参数列表](http://apulis.zentaopm.com/testcase-view-152.html) | 功能测试 |  | 边海元 | 2020-08-11 00:39:58 | 通过 | 已完成 |
| 153 | 1 | [【训练参数管理】查看训练参数详情](http://apulis.zentaopm.com/testcase-view-153.html) | 功能测试 |  | 边海元 | 2020-08-11 00:39:58 | 通过 | 已完成 |
| 154 | 1 | [【训练参数管理】编辑训练参数详情](http://apulis.zentaopm.com/testcase-view-154.html) | 功能测试 |  | 边海元 | 2020-08-11 00:39:58 | 通过 | 已完成 |
| 155 | 1 | [【训练参数管理】删除训练参数](http://apulis.zentaopm.com/testcase-view-155.html) | 功能测试 |  | 边海元 | 2020-08-11 00:39:58 | 通过 | 已完成 |
| 156 | 1 | [【训练参数管理】使用训练参数配置创建训练作业](http://apulis.zentaopm.com/testcase-view-156.html) | 功能测试 |  | 边海元 | 2020-08-11 00:39:58 | 失败 | 已完成 |

## 遗留的Bug

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **P** | **Bug标题** | **创建** | **解决者** | **解决日期** | **状态** |
| 876 | 1 | [服务器异常操作问题跟踪](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-876.html) | 褚云霞 |  |  | 激活 |
| 887 | 3 | [【评估参数管理】模型评估参数列表搜索筛选不生效](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-887.html) | 何精朗 |  |  | 激活 |
| 896 | 2 | [【中心推理】上传图片进行推理，接口偶现会报500超时，接口不稳定](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-896.html) | 何精朗 |  |  | 激活 |
| 904 | 2 | [【代码开发】创建分布式的代码开发环境后，job一直在调度中的状态](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-904.html) | 何精朗 |  |  | 激活 |
| 913 | 3 | [【可视化运维】版本管理之版本基本信息与实际版本不一致](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-913.html) | 边海元 |  |  | 激活 |
| 914 | 3 | [【可视化运维】告警日志没有展现详情](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-914.html) | 边海元 |  |  | 激活 |
| 915 | 3 | [【可视化运维】告警日志-可通过左侧栏查看其他信息与资源监控重复](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-915.html) | 边海元 |  |  | 激活 |
| 916 | 3 | [创建模型评估，未选择训练作业时点确定，页面未关闭，控制台报错](http://apulis.zentaopm.com/bug-view-916.html) | 褚云霞 |  |  | 激活 |


## 报表

### 按用例结果统计




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条目 | 值 | 百分比 |
| 通过 | 16 | 88.89% |
| 失败 | 2 | 11.11% |

### 按用例类型统计




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条目 | 值 | 百分比 |
| 功能测试 | 18 | 100% |

### 按用例模块统计




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条目 | 值 | 百分比 |
| /模型训练 | 18 | 100% |

### 按用例执行人统计




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条目 | 值 | 百分比 |
| 边海元 | 18 | 100% |

### Bug严重级别分布




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条目 | 值 | 百分比 |
| 3 | 31 | 74% |
| 2 | 9 | 21% |
| 1 | 2 | 5% |
| 4 | 0 | 0% |

### Bug类型分布




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条目 | 值 | 百分比 |
| 代码错误 | 39 | 93% |
| 代码改进 | 2 | 5% |
| 安装部署 | 1 | 2% |

### Bug状态分布




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条目 | 值 | 百分比 |
| 已关闭 | 20 | 48% |
| 已解决 | 14 | 33% |
| 激活 | 8 | 19% |

### Bug解决方案分布




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条目 | 值 | 百分比 |
| 设计如此 | 2 | 6% |
| 已解决 | 30 | 88% |
| 外部原因 | 1 | 3% |
| 无法重现 | 1 | 3% |
| 重复Bug | 0 | 0% |
| 延期处理 | 0 | 0% |
| 不予解决 | 0 | 0% |
| 转为需求 | 0 | 0% |

### Bug创建者分布




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条目 | 值 | 百分比 |
| 褚云霞 | 30 | 71% |
| 林伟 | 4 | 10% |
| 何精朗 | 5 | 12% |
| 边海元 | 3 | 7% |

### Bug模块分布



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条目 | 值 | 百分比 |
| /模型训练/模型训练 | 2 | 5% |
| /模型管理/预置模型 | 2 | 5% |
| /资源监控 | 4 | 10% |
| /用户管理 | 6 | 14% |
| /模型管理/评估参数管理 | 2 | 5% |
| /模型管理/我的模型/模型评估 | 7 | 17% |
| /模型训练/训练参数管理 | 1 | 2% |
| / | 2 | 5% |
| /推理服务/中心推理 | 5 | 12% |
| /模型管理/评估列表 | 1 | 2% |
| /推理服务/边缘推理 | 4 | 10% |
| /数据管理/数据标注 | 1 | 2% |
| /代码开发 | 1 | 2% |
| /可视化运维 | 3 | 7% |
| /模型管理/我的模型 | 1 | 2% |

### Bug解决者分布



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条目 | 值 | 百分比 |
| 韩先杰 | 11 | 32% |
| 徐开元 | 8 | 24% |
| 陈增龙 | 6 | 18% |
| 韩江峰 | 6 | 18% |
| 曾鹏浩 | 3 | 9% |

## 总结

## 附件